2班10小组周总结报告

| 组号 | 2班10组 |
| --- | --- |
| 组长姓名 | 赵炜 |
| 组员姓名 | 朱俊沂，董裕川，赵嘉伟，胡立斌，刘泽成 |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵炜 | 2315304262 | 软工2 | Myiti-1 | 负责小组整体第一周进度统筹，组织小组线上线下讨论会，记录会议纪要，确定课题为校园顺风车拼车系统，明确项目整体目标与范围。 |  完成竞品调研文档大纲搭建，汇总所有人调研素材，初步撰写竞品分析报告初稿。  初步梳理系统角色：学生乘客、车主学生、管理员，为后续开发做铺垫。 | 15% |  |  |  |  |
| 刘泽成 | 2315304335 | 软工2 | AAAiris666 |  预研技术选型，调研后端开发可用技术栈，记录技术难点，例如拼车匹配算法、订单消息通知。  参与测试方案构思，梳理功能测试点，重点关注拼车匹配、订单状态流转的测试点。 |  聚焦校园类同类小程序 / 系统竞品调研，搜集高校现有校内拼车平台、校园二手拼车社群、校园出行小程序。  收集校园真实用户痛点：比如节假日返校离校拼车、跨校区通勤、安全顾虑、费用结算、身份核验问题。  整理调研问卷思路，设计简易用户调研问题，用于后续收集本校学生出行需求。 | 15% |  |  |  |  |
| 董裕川 | 2315304326 | 软工2 | Chuanod-666 |  负责竞品的优缺点深度分析，对比通用顺风车和校园定制顺风车差异，分析现有产品不足：缺少校园身份校验、没有校内风控、缺少跨校区专属路线。  整理竞品的商业模式、收费模式，分析校园场景下是否适合收费，提出校园顺风车的业务规则设想。  绘制简易业务流程图草稿：乘客发布行程→车主接单→拼车匹配→订单确认→行程完成。 |  协助组长完善竞品分析报告，撰写竞品对比表格。  开展技术预研，调研前端框架，思考页面模块划分（首页、发布行程、订单、个人中心）。  参与测试工作前期规划，梳理异常场景测试：如取消订单、车主临时爽约、匹配失败等异常情况。 | 20% |  |  |  |  |
| 赵嘉伟 | 2315304260 | 软工2 | Zhaojiawei-1111111 |  调研国内外高校同类出行项目、开源拼车系统案例，寻找可借鉴的开源项目，查看项目的功能实现方式。  搜集校园出行现存问题，整理风险点：安全风险、纠纷处理、信息泄露、虚假车主等，作为系统需要解决的问题。  协助完成竞品调研文档，负责报告中风险分析部分的撰写。 |  预研数据库设计，初步构思数据表：用户表、行程表、订单表、拼车匹配表等。  参与测试前期工作，整理测试用例的模板，规划后续测试阶段的工作内容。 | 15% |  |  |  |  |
| 胡立斌 | 2315304429 | 软工2 | Hlb-4429 |  负责收集线上资料、文献资料，查找校园出行、拼车系统相关课程设计文献，补充竞品分析的理论支撑。  对调研得到的竞品信息进行整理、校对，核对竞品功能信息，保证调研内容准确，修正报告里错误信息。  整理用户角色的用例草图，简单梳理每个角色的操作流程。 |  协助小组讨论，提出产品优化建议，例如增加校园实名认证、校内聊天、行程轨迹等特色功能。  预研测试工具，了解单元测试、功能测试工具，记录后续测试需要用到的工具。  参与讨论，提出系统潜在 bug 点，例如：同一用户重复发布行程、拼车人数超限等问题。 | 20% |  |  |  |  |
| 朱俊沂 | 2315304264 | 软工2 | ZJY-6-6 |  负责第一周所有产出材料的汇总归档：会议记录、调研资料、竞品报告草稿、流程图、数据表草稿全部整理归档。  调研竞品的用户评价，抓取网络上学生对校园拼车的评价反馈，总结用户真实诉求。  协助完善竞品分析报告排版，制作竞品对比表格，美化文档。 |  参与需求讨论，确定项目边界，区分核心功能和拓展功能，避免项目范围过大。  负责测试计划初稿编写，确定后续开发完成后测试的整体流程，明确测试分工。  记录小组遇到的问题，整理第一周遇到的难点，例如拼车匹配算法实现难度，反馈给小组，为第二周开发做准备。 | 15% |  |  |  |  |

第1周总结报告

本周计划、实际完成事项、进度（鼓励采用甘特图等工具呈现）

下周计划

AI工具使用说明：详述使用的具体工具和版本、使用领域、核心使用记录、经验总结。

一、本周计划工作内容（第一周）

本周为校园顺风车拼车系统课程设计启动阶段，小组全员6人参与项目前期筹备、调研及预研工作，预设计划如下：

- 小组集中研讨，确定最终课题为校园顺风车拼车系统，明确项目开发目标、适用场景与核心服务人群。

- 完成行业主流竞品、校园同类出行产品的全面调研，梳理各产品功能、优劣及校园适配性

- 收集本校学生出行痛点、核心需求，完成用户需求初步梳理与汇总。

- 完成项目初步技术预研、角色划分、业务流程梳理，搭建项目整体框架。

- 全员参与前期开发、测试筹备工作，制定初步测试思路与测试场景清单。

- 汇总所有调研资料，完成竞品分析报告初稿撰写与资料归档。

二、本周实际完成事项

小组6名成员分工协作，全员参与开发前置预研、测试前期规划及调研工作，无闲置人员，各项任务均落地完成，具体落地成果如下：

- 项目立项敲定：召开小组讨论会，正式确定课题为校园顺风车拼车系统，明确项目核心功能、应用场景及课程设计考核要求，完成项目立项记录。

- 全方位竞品调研完成：覆盖商业主流拼车平台（滴滴、哈啰顺风车）、高校校内专属拼车小程序、校园出行社群等多类竞品，完成功能、场景、优缺点、商业模式对比分析。

- 用户需求梳理完成：汇总学生离校、返校、跨校区通勤等核心出行场景，梳理安全核验、订单匹配、费用结算、异常处理等核心用户痛点与需求。

- 项目前期预研落地：完成前后端技术栈初步调研、数据库表结构初步构思、项目角色（学生车主、学生乘客、管理员）划分、核心业务流程草图绘制。

- 测试工作前期筹备：全员参与测试研讨，梳理核心功能测试点、异常场景测试清单，确定后续测试工具与测试流程，完成测试计划初稿。

- 文档与资料归档：完成竞品分析报告初稿、会议纪要、调研素材、技术预研笔记、测试方案初稿的整理与统一归档，文档格式规范完整。

三、下周工作计划（第二周）

- 需求规格说明书完善：基于本周调研结果，细化系统核心需求与非功能需求，明确核心功能、拓展功能、禁止功能边界，完成需求规格说明书终稿。

- 系统原型设计：搭建校园顺风车系统整体页面原型，完成首页、行程发布、订单管理、个人中心、管理员后台等核心页面原型绘制。

- 技术栈确定与环境搭建：全员研讨确定前后端、数据库最终技术栈，统一开发环境，完成本地开发环境搭建与项目初始化。

- 数据库详细设计：细化各数据表字段、主键、外键、关联关系，完成数据库设计文档，绘制ER图。

- 开发与测试任务拆分：拆分模块化开发任务，分配前后端开发职责，同步细化对应模块的测试任务，制定阶段性测试计划。

- 首轮基础功能开发启动：完成用户注册、登录、校园身份核验等基础核心模块的初步开发，同步开展单元测试准备工作。

四、AI工具使用说明

使用工具及具体版本

本次项目第一周调研、文档撰写、流程梳理工作使用工具：豆包、ProcessOn AI（内嵌AI绘图工具）、trea

使用经验总结

- 效率提升层面：AI工具快速搭建了项目文档、调研、流程的基础框架，替代了低效的空白摸索阶段，大幅缩短了前期筹备和文档撰写时间，让小组可以聚焦核心业务分析与技术思考。

- 规范性提升层面：AI辅助统一了课程设计报告的格式、措辞和专业规范，解决了小组成员写作风格不统一、内容不专业、逻辑混乱的问题，提升了整体文档质量。

- 思维辅助层面：AI能够多角度补充调研维度、业务场景和测试要点，弥补了小组思维盲区，帮助我们更全面地梳理项目需求与潜在问题，降低项目设计漏洞风险。

- 使用原则总结：AI仅作为辅助工具，所有调研数据、业务逻辑、技术选型、分工内容均由小组成员人工核实、修改、落地，不直接照搬AI生成内容，保证项目设计的原创性、合理性和适配性。

- 后续使用规划：后续开发、测试、文档撰写阶段，将继续利用AI辅助代码优化、测试用例编写、技术问题答疑、报告完善，进一步提升项目开发与结题效率。