文档编号：校园顺风车拼车系统 – STD – 1.0

校园顺风车拼车系统

软件测试文档

日期：2026 年 9 月 18 日

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-09-15 | 赵炜 | 创建文档，编写第 2 章测试计划 | 0.2 |
| 2 | 2026-09-16 | 朱俊沂 刘泽成 | 按分工编写三个模块的测试用例，共 30 条 | 0.5 |
| 3 | 2026-09-17 | 赵嘉伟 胡立斌 | 汇总执行记录与缺陷台账，补充第 4 章 | 0.8 |
| 4 | 2026-09-18 | 董裕川 赵炜 | 缺陷回归验证，补充第 4.4、5 章，定稿 | 1.0 |

目录

1、引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 读者对象	3

1.3 软件项目概述	3

1.4 参考资料	4

2、测试计划	4

2.1 测试目标与测试范围	4

2.2 测试策略与测试方法	4

2.3 测试环境与测试工具	4

3、测试用例设计	4

3.1 用例编号与设计方法	4

3.2 测试项与需求追踪矩阵	5

3.3 测试用例	5

4、测试执行记录	5

4.1 本轮执行说明	5

4.2 缺陷记录	5

4.4 缺陷分析与改进措施	6

5、测试总结	6

5.1 测试执行情况统计	6

5.2 遗留问题与风险	6

5.3 测试结论	6

1、引言

1.1 编写目的

本文档是“校园顺风车拼车系统”第一轮迭代的软件测试文档，用于记录本轮的测试计划、测试用例设计、测试执行情况与测试总结，作为测试工作的依据和检查标准，并作为判断本轮迭代成果是否达到进入下一轮迭代要求的依据。

1.2 读者对象

● 本项目组 6 名成员：开发人员据此了解自己负责模块的缺陷情况，测试人员据此执行用例；

● 课程任课教师与评审人员：作为测试阶段成果的检查与评分依据；

● 后续迭代的开发人员：作为回归测试的基线与质量参考。

1.3 软件项目概述

| 项目要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 / 简称 / 代号 | 校园顺风车拼车系统 / 拼车系统 / driving |
| 本轮迭代编号 | 第一轮迭代（Iteration 1） |
| 起止时间 | 2026 年 9 月 14 日 — 2026 年 9 月 18 日 |
| 迭代目标 | 完成基础账号体系、车辆体系与行程体系的搭建与前后端联调，跑通“注册登录 → 实名认证 → 登记车辆 → 发布行程 → 检索行程”主链路 |
| 已实现功能范围 | 模块 1 用户与实名认证、模块 2 车辆管理、模块 3 行程发布与检索，累计进度约占总工作量的 33% |
| 被测软件版本 | V1.0.2（缺陷修复后的回归测试版本） |

本轮迭代的开发人员与测试分工如下表。项目组共 6 人，采用“谁开发、谁自测，交叉互测，专人汇总”的方式组织测试。

| 成员 | 角色 | 本轮开发任务 | 本轮测试任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员一 | 组长 / 架构 | 需求与设计文档、系统架构与数据库设计、行程检索与详情模块（UC-06、UC-07）后端实现 | 测试负责人：用例评审、缺陷跟踪与统计分析、测试文档统稿 |
| 成员二 | 后端开发 | 用户注册登录、个人资料与 JWT 鉴权（UC-01、UC-03） | 交叉测试模块 2（车辆管理） |
| 成员三 | 后端开发 | 实名认证提交与管理员审核（UC-02、UC-19） | 交叉测试模块 3（行程发布与检索） |
| 成员四 | 后端开发 | 车辆登记与审核（UC-04、UC-20）、行程发布与取消（UC-05、UC-08） | 交叉测试模块 1（用户与实名认证） |
| 成员五 | 前端开发 | 前端工程搭建、路由守卫、公共组件；注册登录、实名认证、车辆管理页面 | 前端页面自测与浏览器兼容性验证 |
| 成员六 | 前端 / 测试 | 行程大厅、发布行程、行程详情页与管理端页面 | 本轮测试用例编写与执行、缺陷记录与回归验证、被测数据准备 |

1.4 参考资料

● 《校园顺风车拼车系统 需求分析报告》，项目组，2026 年 9 月。

● 《校园顺风车拼车系统 软件设计规格说明书（SDS V1.0）》，项目组，2026 年 9 月 18 日。

● 《校园顺风车拼车系统 接口文档》，项目组，2026 年 9 月（共 59 个 REST 接口）。

● 《校园顺风车拼车系统 数据库设计（01-数据库设计.sql）》，成员四，2026 年 9 月。

● 《软件测试文档模板》，课程组。

● GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》。

2、测试计划

2.1 测试目标与测试范围

本轮迭代的测试目标如下：

● （1）验证模块 1–3 已实现的功能与《需求分析报告》《软件设计规格说明书》保持一致，功能实现无遗漏、无偏差。

● （2）重点验证关键业务规则在服务端确实生效 —— 即用户无法通过绕过前端、直接调用接口的方式规避实名认证准入、信用分门槛、车辆审核等约束。这是本系统的可信性基础。

● （3）验证行程大厅在组合检索条件下的查询结果正确、分页正确，不出现漏查、错查与重复数据。

● （4）尽早发现缺陷并修复，为第二轮迭代提供一个稳定的基线版本，降低后续迭代的回归成本。

测试覆盖的功能范围：

| 模块 | 覆盖的功能点 | 用例数 |
| --- | --- | --- |
| 模块 1 用户与实名认证 | 注册（正常、学号重复、手机号格式、密码长度边界）、登录（正常、密码错误、账号封禁）、接口鉴权（Token 缺失与过期）、实名认证提交（正常、文件非法）、管理员审核认证、未认证用户的发布限制 | 12 |
| 模块 2 车辆管理 | 车辆登记（正常、核载人数边界、同一车主车牌重复）、管理员审核车辆、编辑已审核车辆后的状态重置、已被引用车辆的删除限制 | 6 |
| 模块 3 行程发布与检索 | 发布私家车顺风车行程、发布网约车拼单行程、人均费用计算、前置条件校验（时间、起终点、车辆、信用分）、行程大厅组合检索、空结果、分页正确性、行程详情、取消行程 | 12 |

表 2-1  本轮测试覆盖范围

本轮不进行测试的内容及原因：

| 不测内容 | 原因说明 |
| --- | --- |
| 模块 4–8（拼车申请与订单、评价与信用分、安全中心、站内消息、管理端后台的其余部分） | 本轮迭代尚未实现，业务代码未接入，不属于本轮测试范围 |
| 并发防超卖专项测试 | 该功能依赖模块 4 的订单审核，本轮仅完成原子 SQL 的设计与原型验证；计划在第二轮迭代以“各 20 组并发请求”的方式开展专项测试 |
| 性能与压力测试 | 本轮数据量仅为造数数据，不具备压测意义；计划在最后一轮迭代、数据量接近真实规模时统一开展 |
| 安全性渗透测试 | 超出课程项目的范围。本轮仅做基本的安全验证：Token 缺失与过期拦截、普通用户访问管理端接口的越权拦截、SQL 注入的基本防护（MyBatis 全量使用 #{} 预编译参数） |

2.2 测试策略与测试方法

| 测试类型 | 对象 | 执行方式 | 本轮说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | Service 层的核心业务方法 | JUnit 5 + Spring Boot Test，白盒 | 重点覆盖注册校验、认证状态判定、行程发布的前置条件校验分支，可自动化回归 |
| 集成测试 | Controller → Service → Mapper → MySQL 全链路 | Postman，黑盒为主 | 验证接口契约（入参、出参、错误码）与数据库中数据的实际变化是否一致 |
| 系统测试 | 前后端联调后的端到端业务流程 | 人工手工测试 | 按主链路场景走通，验证页面跳转、提示文案与数据展示的正确性 |
| 验收测试 | — | — | 本轮不开展。待全部 8 个模块完成后，由任课教师按验收标准统一验收 |

测试方法方面，本轮以黑盒测试为主、白盒测试为辅：

● 等价类划分：对输入域进行有效等价类与无效等价类划分，如学号（合法 / 已注册）、密码（合法 / 过短 / 过长）、核载人数（合法 / 越界）。

● 边界值分析：对每个数值型字段取其上下边界及边界外一点，如密码长度取 5、6、20、21；核载人数取 1、2、9、10；上传文件取 4.99 MB、5 MB、5.01 MB。

● 场景法：按业务流程串联多个操作，验证端到端行为，如“注册 → 登录 → 提交认证 → 管理员审核 → 发布行程”完整链路。

● 错误推测法：基于经验推测易错点，重点关注“前端做了限制但后端是否也做了校验”以及“涉及计算与状态同步的逻辑”。本轮 9 个缺陷中有 4 个由该方法发现。

● 白盒测试（辅助）：对 TripService.publish() 的多分支前置条件校验，通过 JUnit 覆盖每一条校验分支。

自动化与人工测试的分工：Service 层核心方法使用 JUnit 编写单元测试，可纳入自动化回归；接口层使用 Postman 保存用例集合，支持一键重放；前端页面与交互提示采用人工手工测试。

回归测试范围：

● 所有已被修复缺陷所对应的用例，必须重新执行（本轮共 7 条缺陷对应的用例全部回归）。

● 同一模块内，被修改的方法所影响的其他用例（如修改了行程发布的校验逻辑，则该模块全部用例重新执行）。

● 跨模块的公共组件变更（如 JWT 拦截器、全局异常处理器、统一响应体）会影响全部模块，变更后三个模块的用例全量回归。

2.3 测试环境与测试工具

| 类别 | 配置 / 工具 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试机 | 2 台：Intel i5-1135G7 / 16 GB 内存 / 512 GB SSD | 分别用于开发机自测与交叉互测 |
| 操作系统 | Windows 11（家庭中文版） | 项目组统一环境 |
| 运行时 | JDK 1.8.0_381、Node.js 16.20.2 | — |
| 数据库 | MySQL 5.7.38（InnoDB / utf8mb4） | 库名 driving，与应用服务同机部署 |
| 浏览器 | Google Chrome 128、Microsoft Edge 128 | 另在 1366×768 分辨率下验证布局 |
| 接口测试工具 | Postman 11 | 保存用例集合，支持环境变量切换与一键重放 |
| 单元测试框架 | JUnit 5 + Spring Boot Test 2.7.18 | 用于 Service 层测试 |
| 数据库工具 | Navicat for MySQL 16 | 核对缺陷修复后的数据是否符合预期 |
| 前端调试 | Chrome DevTools | 查看接口请求、响应与前端控制台报错 |
| 台账管理 | Excel（用例台账 / 缺陷台账） | 记录执行结果与缺陷状态，供统计使用 |
| 版本管理 | Git + 码云 | 被测版本以 Tag 标记，V1.0.2 为回归测试版本 |

测试数据的准备方式：

● 基础数据由《01-数据库设计.sql》脚本初始化，脚本可重复执行。内置 5 个测试账号，覆盖各类边界身份：

| 账号 | 角色 / 身份 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| admin | 管理员 | 验证管理端的认证审核、车辆审核功能 |
| 2021001 | 学生（车主），张伟，已实名，名下有 1 辆已审核车辆 | 验证发布私家车顺风车行程（类型 0） |
| 2021004 | 学生（乘客），刘洋，已实名，无车辆 | 验证申请拼车、发起网约车拼单行程（类型 1） |
| 2021006 | 学生（未认证），赵磊 | 验证实名认证准入限制与认证提交流程 |
| 2021007 | 学生（低信用），孙丽，信用分 52 | 验证信用分门槛限制 |

所有测试账号的初始密码均为 123456。

● 用例数据由测试人员按用例需要临时构造，并在用例执行记录中注明构造方式，保证缺陷可复现。

● 回归测试前使用脚本把数据库重置到初始状态，避免上一轮测试的残留数据干扰结果。

3、测试用例设计

3.1 用例编号与设计方法

本轮测试用例采用如下编号规则：

TC - <迭代号> - <两位序号>
例：TC-1-07 表示第一轮迭代的第 7 条测试用例

缺陷编号规则为 D-<迭代号>-<两位序号>，需求编号规则为 REQ-<模块号>-<序号>。

用例设计综合采用等价类划分、边界值分析、场景法与错误推测法四种方法，如前 2.2 节所述。优先级分三档：高（核心功能与关键业务规则，必须通过）、中（分支与边界场景）、低（体验类问题）。

3.2 测试项与需求追踪矩阵

| 需求编号 | 需求描述 | 对应用例编号 | 覆盖情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-1-01 | 用户注册（学号、姓名、手机号、密码） | TC-1-01 ~ TC-1-04 | 完全覆盖 |
| REQ-1-02 | 用户登录与 JWT 鉴权 | TC-1-05 ~ TC-1-08 | 完全覆盖 |
| REQ-1-03 | 提交实名认证（上传学生证） | TC-1-09、TC-1-10 | 完全覆盖 |
| REQ-1-04 | 管理员审核实名认证 | TC-1-11 | 完全覆盖 |
| REQ-1-05 | 实名认证准入限制 | TC-1-12 | 完全覆盖 |
| REQ-2-01 | 车辆登记与信息校验 | TC-1-13 ~ TC-1-15 | 完全覆盖 |
| REQ-2-02 | 管理员审核车辆 | TC-1-16、TC-1-17 | 完全覆盖 |
| REQ-2-03 | 车辆被行程引用后的删除限制 | TC-1-18 | 完全覆盖 |
| REQ-3-01 | 发布私家车顺风车行程（类型 0） | TC-1-19 | 完全覆盖 |
| REQ-3-02 | 发布网约车拼单行程（类型 1）与人均费用计算 | TC-1-20、TC-1-21 | 完全覆盖 |
| REQ-3-03 | 发布行程的前置条件校验 | TC-1-22 ~ TC-1-25 | 完全覆盖 |
| REQ-3-04 | 行程大厅组合检索与分页 | TC-1-26 ~ TC-1-28 | 完全覆盖 |
| REQ-3-05 | 查看行程详情 | TC-1-29 | 完全覆盖 |
| REQ-3-06 | 取消行程（扣信用分并通知） | TC-1-30 | 完全覆盖 |
| REQ-1-06 | 维护个人资料与修改密码 | — | 本轮未覆盖：页面已完成，但接口尚未接入修改密码、头像上传功能，顺延至第二轮 |

表 3-1  需求与测试用例追踪矩阵

说明：本轮共 14 项需求中 13 项完全覆盖，覆盖率 92.9%；REQ-1-06（维护个人资料）的修改密码与头像上传功能本轮未实现，对应的测试用例将在第二轮迭代补充。

3.3 测试用例

3.3.1  模块 1：用户与实名认证

| 用例编号 | 对应需求 | 测试项 | 前置条件 | 输入与操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-1-01 | REQ-1-01 | 正常注册 | 学号 2021099 未被注册；数据库可写 | 1. 打开注册页；2. 填写学号 2021099、姓名“测试甲”、手机号 13800001099、密码 123456、确认密码 123456；3. 点击“注册” | 提示“注册成功”；user 表新增 1 条记录，auth_status=0、credit_score=100、role=0、status=0；password 字段为 MD5 密文而非明文 | 高 |
| TC-1-02 | REQ-1-01 | 学号重复注册 | 学号 2021001 已在数据库中 | 用学号 2021001、其他信息任意合法值提交注册 | 提示“该学号已注册”；user 表不产生新记录；接口返回业务错误码而非 500 | 高 |
| TC-1-03 | REQ-1-01 | 手机号格式校验 | 未登录 | 手机号依次填写：1380013（10 位）、abcdefghijk（非数字）、13800001099（11 位合法） | 前两者即时提示“手机号格式不正确”且请求不发出；第三项通过校验 | 中 |
| TC-1-04 | REQ-1-01 | 密码长度边界值 | 未登录 | 密码分别填写 12345（5 位）、123456（6 位）、12345678901234567890（20 位）、123456789012345678901（21 位） | 5 位与 21 位提示“密码长度需为 6-20 位”；6 位与 20 位通过校验（边界值有效） | 中 |
| TC-1-05 | REQ-1-02 | 正常登录 | 账号 2021001 已注册且未被封禁 | 1. 打开登录页；2. 输入学号 2021001、密码 123456；3. 点击“登录” | 接口返回 200 与 Token；localStorage 写入 Token 与用户信息；页面跳转至行程大厅 | 高 |
| TC-1-06 | REQ-1-02 | 密码错误登录 | 账号 2021001 存在 | 输入学号 2021001、密码 000000，点击登录 | 提示“学号或密码错误”；不签发 Token；提示文案不区分“学号不存在”与“密码错误” | 高 |
| TC-1-07 | REQ-1-02 | 封禁账号登录 | 账号 2021001 的 status 已被管理员置为 1 | 用正确的学号与密码登录 | 提示“账号已被封禁”；不签发 Token；无法进入任何业务页面 | 高 |
| TC-1-08 | REQ-1-02 | Token 缺失与过期时的鉴权处理 | ①未登录状态；②已登录但 Token 已过期 | ①用 Postman 直接请求 GET /api/trip/page，不带 Authorization 头；②修改 localStorage 中的 Token 为过期值后访问行程大厅页面 | ①接口返回 401 与“未登录或登录已过期”；②接口返回 401，前端应自动清除本地 Token 并跳转登录页【本项未通过，见 D-1-09】 | 高 |
| TC-1-09 | REQ-1-03 | 提交实名认证 | 账号 2021006 已登录，auth_status=0 | 1. 进入实名认证页；2. 上传一张 1 MB 的 jpg 学生证照片；3. 点击“提交认证申请” | 上传成功并返回文件路径；auth_status 由 0 变为 1；页面状态标签显示“待审核”，上传按钮置灰 | 高 |
| TC-1-10 | REQ-1-03 | 上传非法文件（格式与大小） | 账号 2021006 已登录 | ①上传 test.exe（可执行文件）；②上传 6 MB 的 jpg 文件；③上传恰好 5 MB 的 jpg 文件 | ①②被拒绝，提示“文件格式不合法或超过 5MB”；③恰好 5 MB 应判定为合法并上传成功【本项未通过，见 D-1-08】 | 中 |
| TC-1-11 | REQ-1-04 | 管理员审核实名认证 | 账号 2021006 已提交认证（auth_status=1）；admin 已登录 | 1. 进入用户管理页，筛选认证状态为“待审核”；2. 查看学生证照片；3. 对账号 A 点击“通过”；4. 对账号 B 点击“驳回”并填写理由“照片模糊” | A 的 auth_status 变为 2，可发布行程；B 的 auth_status 变为 3 并记录驳回理由；两者均收到站内消息通知 | 高 |
| TC-1-12 | REQ-1-05 | 未认证用户绕过前端直接发布行程 | 账号 2021006 已登录，auth_status=0 | 用 2021006 的 Token，通过 Postman 直接请求 POST /api/trip 提交一条合法行程数据 | 接口返回业务错误“请先完成实名认证”；trip 表不产生新记录 | 高 |

表 3-2  模块 1 测试用例（TC-1-01 ~ TC-1-12）

3.3.2  模块 2：车辆管理

| 用例编号 | 对应需求 | 测试项 | 前置条件 | 输入与操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-1-13 | REQ-2-01 | 正常登记车辆 | 账号 2021004 已登录（已实名，名下无车辆） | 1. 进入“我的车辆”页；2. 点击“登记车辆”；3. 填写车牌号“苏A12345”、品牌车型“大众朗逸”、颜色“白色”、核载人数 5；4. 提交 | 提示提交成功；vehicle 表新增记录，audit_status=0（待审核）；页面列表显示状态标签“待审核” | 高 |
| TC-1-14 | REQ-2-01 | 核载人数边界值 | 账号 2021004 已登录 | 核载人数分别填写 1、2、9、10 提交 | 1 与 10 提示“核载人数须在 2-9 之间”并拒绝提交；2 与 9 提交成功（边界值有效） | 中 |
| TC-1-15 | REQ-2-01 | 同一车主车牌号重复 | 账号 2021001 名下已有车牌“苏A12345” | 再用同一车牌号“苏A12345”登记一辆新车 | 提示“该车牌号已登记”，不允许重复登记；vehicle 表不产生新记录 | 中 |
| TC-1-16 | REQ-2-02 | 管理员审核车辆 | 存在 audit_status=0 的待审核车辆；admin 已登录 | 1. 进入车辆审核页；2. 对车辆 A 点击“通过”；3. 对车辆 B 点击“驳回”并填写理由“车牌号与行驶证不符” | A 的 audit_status 变为 1，随后可用于发布类型 0 行程；B 的 audit_status 变为 2 并记录理由；车主均收到站内消息 | 高 |
| TC-1-17 | REQ-2-02 | 编辑已审核车辆后的审核状态重置 | 账号 2021001 名下有一辆 audit_status=1 的车辆 | 在“我的车辆”页点击“编辑”，把颜色由“白色”改为“黑色”，保存 | 车辆信息更新成功；audit_status 自动重置为 0（待审核）；该车辆在重新审核通过前不能用于发布行程 | 高 |
| TC-1-18 | REQ-2-03 | 删除已被行程引用的车辆 | 账号 2021001 名下的车辆已被一条类型 0 行程引用 | 在“我的车辆”页对该车辆点击“删除” | 提示“该车辆已被行程使用，无法删除”；删除按钮置灰；vehicle 表记录保留 | 中 |

表 3-3  模块 2 测试用例（TC-1-13 ~ TC-1-18）

3.3.3  模块 3：行程发布与检索

| 用例编号 | 对应需求 | 测试项 | 前置条件 | 输入与操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-1-19 | REQ-3-01 | 发布私家车顺风车行程（类型 0） | 账号 2021001 已登录；已实名；名下有 1 辆已审核通过的 5 座车辆；信用分 100 | 1. 进入发布行程页；2. 行程类型选择“私家车顺风车”；3. 选择本人车辆；4. 填写出发地“南邮仙林校区”、目的地“南京站”、出发时间“明天 14:00”、可拼座位数 3、每人分摊费用 10 元；5. 提交 | 提示“发布成功”并跳转行程详情页；trip 表新增记录，trip_type=0、seat_total=3、seat_left=3、status=0（招募中） | 高 |
| TC-1-20 | REQ-3-02 | 发布网约车拼单行程（类型 1） | 账号 2021004 已登录；已实名；名下无任何车辆；信用分 100 | 1. 进入发布行程页；2. 行程类型选择“网约车拼单”；3. 填写出发地、目的地、出发时间、预估总价 40 元；4. 提交 | 发布成功；trip 表新增记录，trip_type=1、vehicle_id 为 NULL、seat_total=3、seat_left=3；表单中不出现车辆选择项 | 高 |
| TC-1-21 | REQ-3-02 | 类型 1 行程的人均费用计算 | 一条预估总价 40 元的类型 1 行程，当前无乘客申请 | 1. 查看该行程详情页显示的“当前人均”与“满员人均”；2. 模拟 2 名乘客各申请 1 个座位并被同意后，再次查看 | 当前无乘客时：当前人均 40 元（40÷1），满员人均 10 元（40÷4），不出现 NaN 或除零错误；2 名乘客加入后：当前人均 13.33 元（40÷3）【首轮未通过，见 D-1-03】 | 高 |
| TC-1-22 | REQ-3-03 | 出发时间早于当前时间 | 账号 2021001 已登录 | 发布行程时把出发时间填写为昨天 14:00，提交 | 提示“出发时间不得早于当前时间”；trip 表不产生新记录 | 高 |
| TC-1-23 | REQ-3-03 | 出发地与目的地相同 | 账号 2021001 已登录 | 发布行程时出发地与目的地均填写“南京站”，提交 | 提示“出发地与目的地不能相同”；trip 表不产生新记录 | 中 |
| TC-1-24 | REQ-3-03 | 无可用车辆时发布类型 0 行程 | ①账号 2021004 名下无车辆；②账号 2021001 名下车辆 audit_status=0（待审核） | 分别以两个账号的 Token 直接请求 POST /api/trip，tripType=0，vehicleId 分别填写一个不属于本人的车辆 ID 与本人未审核车辆的 ID | 均返回业务错误“请先登记并审核通过车辆”；trip 表不产生新记录（服务端必须校验车辆归属与审核状态） | 高 |
| TC-1-25 | REQ-3-03 | 信用分不足时发布行程 | 账号 2021007 已登录，已实名，信用分 52 | 通过该账号发布一条合法行程 | 提示“信用分不足，暂不能发布行程”；trip 表不产生新记录 | 高 |
| TC-1-26 | REQ-3-04 | 行程大厅组合条件检索 | 数据库中已有 10 条不同类型的行程 | 在行程大厅填写：出发地“仙林”、目的地“南京站”、出发日期“明天”、状态“招募中”，点击查询 | 仅返回同时满足全部条件的行程；结果条数与直接用 SQL 统计的数量一致；出发地、目的地为模糊匹配，日期匹配为当天全天的行程 | 高 |
| TC-1-27 | REQ-3-04 | 检索无结果 | 数据库中无符合该条件的数据 | 出发地填“不存在的地方”，点击查询 | 列表区域显示“暂无符合条件的行程，换个条件试试”；不报错、不出现空白页 | 中 |
| TC-1-28 | REQ-3-04 | 分页正确性 | 数据库中已有 25 条状态为“招募中”且出发时间相同的行程 | 在行程大厅按每页 10 条翻页查看第 1、2、3 页 | 共 3 页，第 3 页 5 条；三页数据无重复、无遗漏，总数显示 25【首轮未通过，见 D-1-06】 | 中 |
| TC-1-29 | REQ-3-05 | 查看行程详情 | 存在一条由 2021001 发布的类型 0 行程；分别以发布者本人和账号 2021004 登录 | 分别在行程大厅点击该行程进入详情页 | 发布者本人可见“编辑”“取消行程”按钮；2021004 可见“申请拼车”按钮；页面正确展示发布者姓名与认证状态、车辆信息、出发地目的地时间、已参与人数、当前人均 | 高 |
| TC-1-30 | REQ-3-06 | 取消行程 | 账号 2021001 发布的一条状态为“招募中”的行程，且已有 2 名乘客提交了申请 | 1. 在“我的行程”页点击“取消行程”；2. 在二次确认弹窗中点击“确定” | 行程 status 变为 4（已取消）；发布者信用分由 100 减为 95，credit_log 表新增一条流水（变动值 -5、变动原因“取消行程”）；2 名申请乘客均收到站内消息 | 高 |

表 3-4  模块 3 测试用例（TC-1-19 ~ TC-1-30）

4、测试执行记录

4.1 本轮执行说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 被测版本 | V1.0.2（对应 Git Tag v1.0.2，commit 记录完整） |
| 首次执行时间 | 2026 年 9 月 15 日 — 9 月 16 日（针对 V1.0.0） |
| 回归执行时间 | 2026 年 9 月 17 日 — 9 月 18 日（针对 V1.0.1、V1.0.2） |
| 执行人 | 成员六（主执行）、成员二 / 成员三 / 成员四（交叉测试） |
| 执行环境 | Windows 11 + JDK 1.8 + MySQL 5.7.38 + Chrome 128；后端 8080 端口，前端 5173 端口 |
| 执行方式 | 接口层使用 Postman 集合执行；前端页面使用 Chrome 手工执行；Service 层核心方法使用 JUnit 5 执行 |
| 数据准备 | 执行前运行数据库初始化脚本重置到初始状态，再按用例需要构造数据 |

执行过程说明：本轮用例采取“全量执行 → 缺陷修复 → 相关用例回归”的方式。首次执行 30 条用例，通过 23 条、失败 7 条，失败用例全部登记为缺陷。开发人员修复后，于 9 月 17 日至 18 日进行了两轮回归：V1.0.1 修复了 3 条严重缺陷与 1 条一般缺陷，V1.0.2 修复了 3 条一般缺陷。最终 28 条通过、2 条因缺陷延期处理仍为失败状态。

4.2 缺陷记录

| 缺陷编号 | 发现日期 | 发现人 | 所属模块 | 严重程度 | 缺陷描述与复现步骤 | 状态 | 修复版本 | 关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1-01 | 09-15 | 成员六 | 模块 1 | 严重 | 【越权】未通过实名认证的账号仍能发布行程。复现：用账号 2021006（auth_status=0）的 Token，通过 Postman 直接请求 POST /api/trip 提交合法行程数据，接口返回 200 且行程成功入库。原因：前端已置灰“发布行程”按钮，但后端 TripServiceImpl.publish() 未校验 authStatus。 | 已关闭 | V1.0.1 | 09-16 |
| D-1-02 | 09-15 | 成员六 | 模块 3 | 严重 | 【检索】行程大厅按“今天”检索查不到当天发布的行程。复现：发布一条出发时间为今天 18:00 的行程，检索条件选今天的日期，结果为空；改为选昨天反而能查到。原因：JDBC 连接串未指定 serverTimezone，日期边界比较出现 8 小时偏差。 | 已关闭 | V1.0.1 | 09-16 |
| D-1-03 | 09-16 | 成员五 | 模块 3 | 严重 | 【费用】类型 1 行程在无乘客申请时，详情页的“当前人均”显示 NaN。复现：发布预估总价 40 元的网约车拼单行程，直接查看详情页。原因：人均计算公式的分母误写为 (seatTotal − seatLeft)，初始值为 0 触发除零；应修正为 (seatTotal − seatLeft + 1)，分母中的 +1 代表发起人本人。 | 已关闭 | V1.0.1 | 09-17 |
| D-1-04 | 09-16 | 成员六 | 模块 3 | 严重 | 【数据】编辑行程时可拼座位数后，剩余座位数未同步更新。复现：发布一条座位数为 3 的行程，编辑并改为 2，行程详情页仍显示剩余 3 座，可被超额申请。原因：update 语句只更新了 seat_total，未按差值同步 seat_left。 | 已关闭 | V1.0.2 | 09-17 |
| D-1-05 | 09-16 | 成员二 | 模块 1 | 一般 | 【异常】重复学号注册时接口返回 500 与错误堆栈，而非业务提示。复现：用已存在的学号 2021001 提交注册。原因：数据库唯一索引冲突抛出 DuplicateKeyException，全局异常处理器未捕获该类型异常。 | 已关闭 | V1.0.1 | 09-16 |
| D-1-06 | 09-17 | 成员六 | 模块 3 | 一般 | 【分页】行程大厅翻到第 2 页时出现与第 1 页重复的数据。复现：造 25 条出发时间完全相同的行程，逐页查看。原因：ORDER BY 仅按 start_time 排序，字段值相同时 MySQL 返回顺序不稳定，分页取到的区间发生重叠；已追加 id 作为次级排序字段。 | 已关闭 | V1.0.2 | 09-17 |
| D-1-07 | 09-17 | 成员四 | 模块 2 | 一般 | 【审核】编辑已审核通过的车辆后，审核状态未重置。复现：把一辆 audit_status=1 的车辆颜色由“白色”改为“黑色”，保存后 audit_status 仍为 1，修改后的车辆无需重新审核即可继续用于发布行程。 | 已关闭 | V1.0.2 | 09-18 |
| D-1-08 | 09-18 | 成员六 | 模块 1 | 轻微 | 【边界】上传恰好 5 MB 的学生证照片被误判为超限。复现：准备一个大小恰为 5 MB 的 jpg 文件上传。原因：大小判断使用了 >= 而非 >，边界值被错误划入无效等价类。 | 延期处理 | — | — |
| D-1-09 | 09-18 | 成员五 | 模块 1 | 轻微 | 【体验】Token 过期后访问页面出现白屏。复现：登录后手动把 localStorage 中的 Token 改为过期值，再点击“行程大厅”。接口正确返回 401，但前端未跳转登录页，页面停留在空白状态。原因：axios 响应拦截器仅弹出错误提示，未对 401 状态码做统一处理。 | 延期处理 | — | — |

表 4-1  第一轮迭代缺陷台账

4.4 缺陷分析与改进措施

4.4.1 缺陷统计

| 统计维度 | 分类 | 数量 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按所属模块 | 模块 1 用户与实名认证 | 5 | 55.6% | D-1-01、D-1-05、D-1-08、D-1-09，另含接口鉴权相关问题 |
|  | 模块 2 车辆管理 | 1 | 11.1% | D-1-07 |
|  | 模块 3 行程发布与检索 | 3 | 33.3% | D-1-02、D-1-03、D-1-04、D-1-06 中的核心问题 |
| 按严重程度 | 严重 | 4 | 44.4% | D-1-01 ~ D-1-04，均已修复并回归通过 |
|  | 一般 | 3 | 33.3% | D-1-05 ~ D-1-07，均已修复并回归通过 |
|  | 轻微 | 2 | 22.2% | D-1-08、D-1-09，延期至第二轮处理 |
| 按引入阶段 | 需求理解偏差 | 2 | 22.2% | D-1-02（时区）、D-1-03（计算公式），均为对边界条件理解不到位 |
|  | 编码疏漏 | 4 | 44.4% | D-1-01（漏校验）、D-1-04（漏同步）、D-1-06（漏排序）、D-1-07（漏重置） |
|  | 边界处理不当 | 2 | 22.2% | D-1-08（边界符）、D-1-09（401 未处理） |
|  | 异常处理缺失 | 1 | 11.1% | D-1-05（未捕获数据访问异常） |

表 4-2  缺陷统计表

注：模块 1 的缺陷数量最多，占比超过一半。主要原因有两点：一是模块 1 是本轮代码量最大、分支最多的模块（注册、登录、鉴权、上传、审核五条链路）；二是该模块是全系统的入口，被测试的频次最高，暴露问题也最充分。

4.4.2 缺陷原因分析

● “前端做了限制就等于做了校验”的认知偏差（D-1-01）。开发人员在前端置灰了“发布行程”按钮，便认为未认证用户无法发布行程，忽略了用户可以绕过前端直接调用接口。这是本轮最严重的缺陷，因为它直接击穿了本系统最核心的设计前提 —— 实名认证准入闸门。

● 涉及计算与状态同步的逻辑缺少形式化描述（D-1-02、D-1-03、D-1-04）。人均费用的计算公式在需求讨论中只做了口头约定，没有写成公式与算例；座位数的“编辑后同步”规则也没有在设计文档中明确，导致实现时遗漏。

● 排序字段不唯一导致分页不稳定（D-1-06）。开发人员只在数据库中造了少量出发时间不同的数据，未考虑出发时间大量相同时 MySQL 返回顺序不确定的情况。

● 边界值测试意识不足（D-1-08）。实现时凭直觉写下了 >=，没有对“恰好等于阈值”这一边界情况做专门验证。

● 异常处理覆盖不全（D-1-05）。全局异常处理器只覆盖了自定义业务异常，未覆盖 Spring 与 JDBC 抛出的常见异常。

4.4.3 改进措施

| 序号 | 针对问题 | 改进措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务端校验缺失（D-1-01） | 建立《服务端强制校验清单》，在接口文档中为每个接口明确列出“前端已限制、但服务端必须重复校验”的字段与规则；Code Review 时逐项核对。后续迭代中，任何涉及权限、准入、额度的操作，服务端校验为必审项。 | 成员一、全体 |
| 2 | 计算公式与状态同步规则不明确（D-1-02 ~ D-1-04） | 设计与需求文档中凡涉及计算或状态变更的地方，一律给出公式、算例与状态流转表，禁止口头约定。本轮已在本 SDS 的 3.3.7 与 3.4.2 节中补齐类型 1 的人均费用公式及算例。 | 成员一 |
| 3 | 分页排序不稳定（D-1-06） | 规定所有涉及分页的查询，ORDER BY 必须包含一个唯一字段（如 id）作为最后的排序键。本条已补充进后端编码规范。 | 成员一、成员二 |
| 4 | 边界值测试不足（D-1-08） | 用例设计强制使用边界值分析法：对每个数值型字段取“最小值−1、最小值、最大值、最大值+1”四个测试点；对文件大小等资源限制取“限制值−ε、限制值、限制值+ε”三个测试点。 | 成员六、全体 |
| 5 | 异常处理覆盖不全（D-1-05） | 在 GlobalExceptionHandler 中补充对 DuplicateKeyException、MaxUploadSizeExceededException、MethodArgumentNotValidException 等常见异常的统一转换，统一返回业务错误码而非 500 与堆栈。 | 成员二 |
| 6 | 前端未统一处理鉴权失效（D-1-09） | 在 axios 响应拦截器中统一处理 401 与 403：清除本地 Token、提示“登录已过期”并跳转登录页。该措施与第二轮迭代的前端改造一并实施。 | 成员五、成员六 |

表 4-3  缺陷改进措施表

5、测试总结

5.1 测试执行情况统计

| 用例总数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 93.3% |

表 5-1  本轮测试执行情况统计

通过率＝通过用例数 / 已执行用例数＝28 / 30＝93.3%。

| 模块 | 用例数 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 1 用户与实名认证 | 12 | 11 | 1（TC-1-08） | 91.7% |
| 模块 2 车辆管理 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 模块 3 行程发布与检索 | 12 | 11 | 1（TC-1-28） | 91.7% |
| 合计 | 30 | 28 | 2 | 93.3% |

表 5-2  分模块测试执行情况

缺陷处理情况：本轮共发现缺陷 9 个，其中严重 4 个、一般 3 个、轻微 2 个。已修复并回归验证通过 7 个（严重 4 个、一般 3 个），修复率 77.8%，所有严重与一般缺陷已全部关闭；延期处理 2 个（均为轻微），延期率 22.2%。

关键验证结果：本轮测试重点验证的三项关键业务规则全部通过 —— ① 未认证用户通过直接调用接口发布行程被服务端正确拦截（TC-1-12 通过）；② 信用分不足 60 分的用户发布行程被正确拦截（TC-1-25 通过）；③ 使用他人车辆或未审核车辆发布类型 0 行程被正确拦截（TC-1-24 通过）。这三项构成了系统“可信”的技术底线。

5.2 遗留问题与风险

| 序号 | 缺陷编号 | 问题描述 | 影响评估 | 处理计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-1-08 | 上传恰好 5 MB 的学生证照片被误判为超限 | 影响面小。仅影响文件大小恰好等于 5 MB 这一极窄区间，用户把照片压缩后即可正常上传，不影响认证流程走通。 | 第二轮迭代第一周内修复，修复后补做 TC-1-10 的边界回归 |
| 2 | D-1-09 | Token 过期后前端未跳转登录页，页面白屏 | 影响用户体验。用户长时间停留后操作会遇到无提示的白屏，可能误以为是系统故障并重复提交操作。实际风险可控：刷新页面后路由守卫会将其重定向至登录页。 | 第二轮迭代随 axios 响应拦截器统一改造一并修复，并在改造后对全部模块做一次鉴权失效的回归 |

表 5-3  遗留问题与风险

对下一轮迭代的潜在风险提示：

● 并发防超卖是本项目技术含量最高、也最容易出错的功能。本轮暴露的 9 个缺陷中有 4 个属于“编码疏漏”类，而并发场景对疏漏的容忍度为零 —— 一个细微的语句顺序错误就会导致超卖。建议第二轮在实现该功能前，先对原子 SQL 做专门的原型验证，并按计划开展“各 20 组并发请求”的专项测试。

● 模块 1 的缺陷密度最高（占 55.6%），说明该模块的代码质量需要重点关注。模块 4 的申请审核会大量复用模块 1 的用户信息与权限判断，复用时需重新审视校验逻辑是否完整。

5.3 测试结论

综合本轮测试的执行情况，得出如下结论：

● （1）本轮 30 条测试用例全部执行完毕，通过 28 条，通过率 93.3%；9 个缺陷中 7 个已修复并回归验证通过，剩余 2 个均为轻微缺陷，不影响主流程使用。

● （2）模块 1 用户与实名认证、模块 2 车辆管理、模块 3 行程发布与检索三个模块的功能实现与《需求分析报告》《软件设计规格说明书》保持一致，“注册登录 → 实名认证 → 登记车辆 → 发布行程 → 检索行程”的主链路可以完整演示。

● （3）本系统最核心的三项业务规则 —— 实名认证准入、信用分门槛、车辆审核约束 —— 均已在服务端强制生效，无法通过绕过前端的方式规避。系统的可信性设计目标达成。

● （4）需求覆盖率 92.9%（14 项需求中 13 项完全覆盖），未覆盖的 REQ-1-06（维护个人资料）因功能本轮未实现而顺延，已记录在案。

● （5）结论：第一轮迭代的软件质量达到进入下一阶段的要求，同意本轮迭代结束，进入第二轮迭代（模块 4 拼车申请与订单、模块 5 评价与信用分）。两个延期缺陷需在第二轮迭代的前两周内完成修复，并补做对应的回归测试。